u

**BURKINA FASO**

La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons

**MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DES**

**RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES**

**--------------**

**SECRETARIAT GENERAL**

**--------------**

**SOCIETE NATIONALE DE L’AMENAGEMENT DES TERRES ET DE L’EQUIPEMENT RURAL**

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE LA SONATER, GESTION 2025**



Le Plan de Passation des Marchés (PPM) de la Société Nationale de l’Aménagement des Terres et de l’Equipement Rural (SONATER), gestion 2025 est un document relatif à la passation des marchés, établi sur la base du programme d’activités et du budget 2025. Il est structuré comme suit :

* procédures relatives aux dépenses « siège » ;
* procédures relatives aux dépenses « projets » ;
* procédures relatives à l’exécution des protocoles d’accords.

1. **Procédures relatives aux dépenses « siège »**

| **Ligne crédit** | **N°** | **Montant estimé en FCFA et en HT** | **Nature de la prestation** | **Mode de passation** | **Période de lancement de l'appel à concurrence** | **Période de remise des offres** | **Temps pour l'évaluation des offres** | **Date probable de démarrage** | **Délai prévisionnel d'exécution** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chap.60-Art 601-Par.6012 | 01 | 7 715 199 920 | Acquisition de 400 tracteurs avec accessoires | Entente directe | - | 15/02/2024 | 3 jours | 20/04/2024 | 06 mois |
| 02 | 1 987 732 000 | Acquisition de 250 mini-tracteurs avec accessoires | Entente directe | - | 15/02/2024 | 3 jours | 20/04/2024 | 06 mois |
| 03 | 937 892 090 | Acquisition de 200 motoculteurs complets et de 50 semoirs | Entente directe | - | 15/02/2024 | 3 jours | 20/04/2024 | 06 mois |
| 04 | 167 500 000 | Acquisition de 145 motopompes | Entente directe | - | 15/02/2024 | 3 jours | 20/04/2024 | 06 mois |
| 05 | 561 500 000 | Acquisition des équipements de récoltes et de post-récoltes | Entente directe | - | 15/02/2024 | 3 jours | 20/04/2024 | 06 mois |
| 06 | 142 800 000 | Acquisition des autres accessoires de tracteurs | Entente directe | - | 15/02/2024 | 3 jours | 20/04/2024 | 06 mois |
| Chap.60-Art 604-Par.6043 | 07 | 1 000 000 | Achat de produit d’entretien | Demande de cotation formelle (marché à commande) | 05/02/2025 | 10/02/2025 | 1 jour | 20/02/2025 | 360 jours |
| Chap.60-Art 605-Par.6053 | 08 | 30 000 000 | Achat de carburant | Entente directe (marché à commande) | - | 05/01/2025 | 1 jour | 20/01/2025 | 360 jours |
| Chap.62-Art 624-Par.6241 | 09 | 3 000 000 | Entretien et réparation des climatiseurs | Demande de cotation formelle (marché à commande) | 25/02/2025 | 02/03/2025 | 1 jour | 15/03/2025 | 360 jours |
| 10 | 1 500 000 | Entretien et réparation des installations électriques | Demande de cotation formelle (marché à commande) | 15/01/2025 | 22/01/2025 | 1 jour | 01/02/2025 | 360 jours |
| 11 | 1 500 000 | Réparation des sanitaires-plomberie | Demande de cotation formelle (marché à commande) | 05/01/2025 | 12/01/2025 | 1 jour | 20/01/2025 | 360 jours |
| Chap.62-Art 624-Par.6243 | 12 | 1 195 000 | Achat de licence : Antivirus Serveur | Demande de cotation formelle | 15/05/2025 | 19/05/2025 | 1 jour | 01/06/2025 | 07 jours |
| 13 | 1 500 000 | Maintenance du matériel informatique et de bureau | Demande de cotation formelle (marché à commande) | 15/02/2025 | 19/02/2025 | 1 jour | 01/03/2025 | 360 jours |
| Chap.62-Art 625-Par.6258 | 14 | 21 000 000 | Assurance santé | Entente directe | - | 17/10/2025 | 1 jour | 15/11/2025 | 360 jours |
| Chap.62-Art 627-Par.6272 | 15 | 1 430 500 | Production et diffusion des supports de communication en papier sur les équipements agricoles | Demande de cotation formelle | 05/07/2025 | 12/07/2025 | 01 jour | 20/07/2025 | 30 jours |
| Chap.62-Art 627-Par.62721 | 16 | 1 000 000 | Achat d’imprimés de bureaux | Demande de cotation formelle (marché à commande) | 05/05/2025 | 12/05/2025 | 01 jour | 15/02/2025 | 360 jours |
| Chap.62-Art 627-Par.6278 | 17 | 3 590 000 | Production et diffusion des supports audio-visuels sur les équipements agricoles | Entente directe | 05/07/2025 | 07/07/2025 | 01 jour | 20/07/2025 | 30 jours |
| Chap.63-Art 632-Par.6324 | 18 | 5 000 000 | Recrutement d’un cabinet pour l’élaboration d’un plan de carrière du personnel | Consultation de consultants | 10/05/2025 | 17/05/2025 | 01 jour | 15/06/2025 | 60 jours |
| 19 | 7 000 000 | Recrutement d’un cabinet pour l’élaboration d’un plan de communication | Consultation de consultants | 10/07/2025 | 17/07/2025 | 01 jour | 15/08/2025 | 60 jours |
| 20 | 15 000 000 | Recrutement d’un cabinet pour la réalisation de l’audit d’apurement des comptes | Consultation de consultants | 10/04/2025 | 17/04/2025 | 01 jour | 15/05/2025 | 90 jours |
|  | 21 | 24 000 000 | Recrutement de 06 contrôleurs à pieds d’œuvre pour la supervision du projet RSI-2P | Demande de propositions allégées (consultants individuels) | 25/02/2025 | 10/03/2025 | 01 jour | 01/04/2025 | 08 mois |
| 22 | 5 500 000 | Recrutement d’experts pour la supervision du projet RSI-2P (un ingénieur génie rural, un ingénieur hydrogéologue et un géotechnicien) | Consultation de consultants (consultants individuels) | 25/02/2025 | 10/03/2025 | 01 jour | 01/04/2025 | 03 mois pour l’ingénieur génie rural et l’ingénieur hydrogéologue et 02 mois pour le géotechnicien |
| 23 | 15 000 000 | Recrutement de 05 contrôleurs à pieds d’œuvre pour la supervision du projet P2RIA | Demande de propositions allégées (consultants individuels) | 05/01/2025 | 20/01/2025 | 01 jour | 15/03/2025 | 06 mois |
| Chap.63-Art 633-Par.6330 | 24 | 3 000 000 | Formation des membres du comité d’audit sur « audit et contrôle de gestion » | Consultation de consultants | 05/06/2025 | 12/06/2025 | 01 jour | 15/07/2025 | 05 jours |
| Chap.63-Art 638-Par.6383 | 25 | 10 000 000 | Sélection d’un cabinet pour le recrutement du personnel | Consultation de consultants | 05/05/2025 | 12/05/2025 | 01 jour | 15/05/2025 | 60 jours |
| Chap.63-Art 638-Par.6383 | 26 | 5 000 000 | Pause-café | Demande de cotation formelle (marché à commande) | 05/01/2025 | 12/01/2025 | 1 jour | 20/01/2025 | 360 jours |
| **Total Montant total « dépenses siège » : 11 664 840 010 francs CFA HT, soit 13 764 511 212 francs CFA TTC** | | | | | | | | | |

1. **Procédures relatives aux dépenses « projets »**

| **Maître d’ouvrage** | **N°** | **Nature des prestations** | **Montant prévisionnel en FCFA** | **Mode de passation des marchés** | **Période de publication**  **de l’appel à concurrence** | **Période de remise des offres** | **Temps pour l'évaluation des offres** | **Date probable de démarrage** | **Délai prévisionnel d'exécution** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projet d’Urgence de Développement Territorial et de Résilience (PUDTR)** | 01 | Réalisation de travaux d’aménagement de 72,87 hectares de jardins maraichers au sein de la ceinture verte de la commune de Ouagadougou | 2 831 984 652  TTC | Appel d’offres ouvert national | 15/12/2024 | 15/01/2025 | 3 jours | 20/02/2025 | 04 mois |
| **Montant des fonds délégués PUDTR : 2 399 986 993 francs CFA HT, soit 2 831 984 652 francs CFA TTC** | | | | | | | | |
| **Programme de Résilience du Système Alimentaire en Afrique de l’Ouest, composante Burkina Faso (PRSA-BF)** | 02 | Réalisation de travaux d’aménagement de 793,18 hectares de bas-fonds | 2 262 527 674  TTC | Appel d’offres ouvert national | 15/11/2024 | 15/12/2024 | 3 jours | 15/01/2025 | 04 mois |
| 03 | Suivi-contrôle des travaux d’aménagement de 793,18 hectares de bas-fonds | 158 376 937  TTC | Qualification de consultants | 20/11/2024 | 05/12/2024 | 3 jours | 15/01/2025 | 05,5 mois |
| 04 | Réalisation des travaux de réhabilitation/ modernisation de la plaine aménagée de Bama | 7 978 532 652  TTC | Appel d’offres ouvert international | 20/12/2024 | 05/02/2025 | 3 jours | 15/03/2024 | 06 mois |
| 05 | Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation/ modernisation de la plaine de Bama | 398 926 633 TTC | Demande de propositions | 20/12/2024 | 05/01/2025 | 3 jours | 15/04/2025 | 07 mois |
| **Montant des fonds délégués PRSA-BF : 9 151 155 844 francs CFA HT, soit 10 798 363 897 francs CFA TTC** | | | | | | | | |
| **Projet de Résilience et de Compétitivité Agricole (PReCA)** | 06 | Réalisation de travaux d'aménagement de 400 ha de bas-fonds | 2 200 000 000  TTC | Entente directe | - | 15/12/2024 | 1 jour | 20/01/2025 | 05 mois |
| 07 | Suivi-contrôle des travaux d’aménagement de 400 ha de bas-fonds | 125 000 000  TTC | Entente directe | - | 15/12/2024 | 1 jour | 20/01/2025 | 06 mois |
| **Montant des fonds délégués PReCA : 1 957 627 119 francs CFA HT, soit 2 310 000 000 francs CFA TTC** | | | | | | | | |
| **Projet Régional de Corridor Economique Lomé-Ouagadougou-Niamey (PCE-LON)** | 08 | Travaux d'aménagement de 19 périmètres maraichers (PHASE I) | 1 036 855 245  TTC | Appel d’offres ouvert national | 01/02/2025 | 01/03/2025 | 3 jours | 01/04/2025 | 04 mois |
| 09 | Travaux de réalisation de sept (07) forages à gros débit pour le maraichage (PHASE II) | 63 767 450  TTC | Demande de cotations | 01/02/2025 | 15/02/2025 | 3 jours | 05/03/2025 | 02 mois |
| 10 | Travaux d'aménagement de sept (07) périmètres maraichers (PHASE II) | 381 999 301  TTC | Appel d’offres ouvert national | 01/07/2025 | 01/08/2025 | 3 jours | 01/10/2025 | 03 mois |
| 11 | Suivi-contrôle des travaux de réalisation de 7 forages à gros débit, études de faisabilité et suivi-contrôle des travaux d'aménagement de 7 périmètres économes (PHASE II) | 42 179 271 TTC | Qualification de consultants | 01/07/2025 | 15/07/2025 | 3 jours | 01/10/2025 | 03,5 mois |
|  | **Montant des fonds délégués PCE-LON : 1 292 204 464 francs CFA HT, soit 1 524 801 267 francs CFA TTC** | | | | | | | | |
| **Projet Communautaire de Relèvement et de Stabilisation du Sahel (PCRSS)** | 12 | Travaux d’aménagement de 04 marres dans les régions du Sahel et du Nord | 339 200 000  TTC | Appel d’offres ouvert national | 30/06/2025 | 30/07/2025 | 3 jours | 15/10/2025 | 03,5 mois |
| 13 | Travaux de réalisation/ réhabilitation de 04 boulis dans les régions du Sahel et du Centre-Nord | 190 000 000  TTC | Demande de cotations | 14/07/2025 | 29/07/2025 | 3 jours | 15/10/2025 | 03,5 mois |
| 14 | Travaux d’aménagement de 153 ha de bas-fonds dans les régions du Nord et du Centre-Nord | 688 500 000  TTC | Appel d’offres ouvert national | 01/07/2025 | 01/08/2025 | 3 jours | 15/10/2025 | 04 mois |
| 15 | Travaux de réalisation de 22 forages dans les régions du Sahel et du Nord | 156 200 000  TTC | Demande de cotations | 06/11/2025 | 21/11/2024 | 3 jours | 15/01/2025 | 02 mois |
| 16 | Travaux de réalisation de 22 ha de périmètres maraichers dans les régions du Sahel et du Nord | 1 222 650 000  TTC | Appel d’offres ouvert national | 30/07/2025 | 30/08/2025 | 3 jours | 15/10/2025 | 03,5 mois |
| 17 | Réalisation d’études techniques et le suivi-contrôle des travaux d’aménagement de 8,48 ha de marres dans les régions du Sahel et du Nord | 29 000 000  TTC | Qualification de consultants | 05/01/2025 | 20/05/2025 | 3 jours | 15/02/2025 | 03 mois pour les études techniques et 04 mois pour le suivi-contrôle |
| 18 | Réalisation d’études techniques et le suivi-contrôle des travaux de réalisation/réhabilitation de 04 ha de boulis dans les régions du Sahel et du Centre-Nord | 28 000 000  TTC | Qualification de consultants | 05/01/2025 | 20/05/2025 | 3 jours | 15/02/2025 | 03 mois pour les études techniques et 04 mois pour le suivi-contrôle |
|  | 19 | Réalisation d’études techniques et le suivi-contrôle des travaux d’aménagement de 153 bas-fonds dans les régions du Nord et du Centre-Nord | 103 275 000  TTC | Qualification de consultants | 05/01/2025 | 20/05/2025 | 3 jours | 15/02/2025 | 03 mois pour les études techniques et 04,5 mois pour le suivi-contrôle |
| 20 | Suivi-contrôle des travaux de réalisation de 22 forages à gros débit, les études techniques de 37,05 ha de périmètres maraichers dans les régions du Sahel et du Nord | 107 318 000  TTC | Qualification de consultants | 09/12/2024 | 24/12/2025 | 3 jours | 15/01/2025 | 02,5 mois |
| 21 | Suivi-contrôle des travaux d’aménagement de 37,05 périmètres maraichers dans les régions du Sahel et Nord | 61 132 500  TTC | Qualification de consultants | 05/08/2025 | 20/08/2025 | 3 jours | 15/10/2025 | 04 mois |
| **Montant des fonds délégués PCRSS :**  **2 479 047 034 francs CFA HT, soit 2 925 275 500 francs CFA TTC** | | | | | | | | | |
| **Programme pour le renforcement de la résilience des petits producteurs (RESI-2P)** | 22 | Travaux d’aménagement de 240 ha de bas-fonds | 960 000 000  HT | Appel d’offres ouvert international | 15/01/2025 | 01/03/2025 | 3 jours | 20/03/2025 | 05 mois |
| 23 | Travaux de réalisation de trente (30) forages à gros débit | 162 000 000  HT | Appel d’offres ouvert national | 15/01/2025 | 15/02/2025 | 3 jours | 05/03/2025 | 03 mois |
| 24 | Travaux d’aménagement de trente (30) ha hectares de périmètre maraîcher avec forages | 465 000 000  HT | Appel d’offres ouvert national | 01/07/2025 | 01/08/2025 | 3 jours | 01/10/2025 | 04 mois |
| **Montant des fonds délégués RESI-2P: 1 587 000 000 francs CFA HT, soit 1 872 660 000 francs CFA TTC** | | | | | | | | | |
| **Projet de Renforcement durable de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle** | 25 | Travaux d'aménagement de cent (100) hectares de périmètres maraichers économes en eau | 1 476 000 000  HT | Appel d’offres ouvert international | 20/12/2024 | 05/02/2025 | 3 jours | 01/03/2025 | 04 mois |
| 26 | Travaux d’aménagement de cinq cents (500) hectares de bas-fonds | 2 023 250 000  HT | Appel d’offres ouvert international | 20/12/2024 | 05/02/2025 | 3 jours | 01/03/2025 | 04 mois |
| **Montant des fonds délégués P2RIA : 3 499 250 000 francs CFA HT, soit 4 129 115 000 francs CFA TTC** | | | | | | | | | |
| **Projet d'aménagement et de valorisation de la plaine de la Léraba (PAVAL)** | 27 | Aménagement de 200 ha de périmètre irrigué à Bossora, région des Hauts-Bassins | 2 400 000 000  TTC | Appel d’offres ouvert national | 01/04/2025 | 01/05/2025 | 3 jours | 10/11/2025 | 10 mois |
| 28 | Réhabilitation de 365 ha de périmètre irrigué à Karfiguila dans la région des Cascades | 5 475 000 000  TTC | Appel d’offres ouvert international | 01/05/2025 | 15/06/2025 | 3 jours | 10/11/2025 | 10 mois |
| **Montant des fonds délégués PAVAL : 6 673 728 814 francs CFA HT, soit 7 875 000 000 francs CFA TTC** | | | | | | | | |
| **Total MOD : 29 040 000 267 francs CFA HT, soit 34 267 200 315 francs CFA TTC** | | | | | | | | | |

1. **Procédures relatives à l’exécution des protocoles d’accords**

| **Lignes Crédit** | **N°** | | **Montant estimé en FCFA et en TTC** | **Nature de la prestation** | **Mode de passation** | **Période de lancement de l'appel à concurrence** | **Période de remise des offres** | **Temps pour l'évaluation des offres** | **Date probable de démarrage** | **Délai prévisionnel d'exécution en jours** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projet d’Urgence de Développement Territorial et de Résilience (PUDTR)** | | | | | | | | | | |
| Chap.60-Art 604-Par.6041 | 01 | | 6 000 000 | Achat de consommables informatiques | Demande de cotation (marché à commande) | 01/07/2025 | 08/07/2025 | 1 jour | 25/07/2025 | 360 jours |
| Chap.60-Art 604- Par.6047 | 02 | | 6 000 000 | Achat de fournitures de bureau | Demande de cotation  (marché à commande) | 01/07/2025 | 08/07/2025 | 1 jour | 25/07/2025 | 360 jours |
| Chap.60-Art 605-Par.6053 | 03 | | 30 000 000 | Achat de carburant | Entente directe  (marché à commande) | - | 13/01/2025 | 1 jour | 25/01/2025 | 360 jours |
| Chap.60-Art 605-Par.6056 | 04 | | 1 500 000 | Achat de petit matériel et outillage (chaussures de sécurité, casques, rubans) | Demande de cotation | 01/02/2025 | 08/02/2025 | 1 jour | 20/02/2025 | 07 jours |
| Chap.62-Art 624-Par.6242 | 05 | | 7 000 000 | Entretien - réparations du parc automobile | Demande de cotation (marché à commande) | 10/01/2025 | 17/01/2025 | 1 jour | 20/01/2025 | 360 jours |
| Chap.63-Art 633-Par.6330 | 06 | | 7 000 000 | Formation sur les nouvelles normes d’audit et de contrôle interne | Qualification de Consultants | 01/06/2025 | 08/06/2024 | 1 jour | 20/07/2024 | 05 jours |
| 07 | | 4 000 000 | Formation sur le management et gestion des projets | Qualification de Consultants | 01/06/2024 | 08/06/2024 | 1 jour | 20/07/2024 | 05 jours |
| 08 | | 4 000 000 | Formation sur la gestion du courrier et l’archivage | Qualification de Consultants | 01/06/2024 | 08/06/2024 | 1 jour | 20/07/2024 | 05 jours |
| Chap.63-Art 637-Par.6371 | 09 | | 12 000 000 | Gardiennage | Demande de cotation (marché à commande) | 15/12/2024 | 22/12/2024 | 1 jour | 01/01/2025 | 360 jours |
| Chap.21-Art 213 | 10 | | 6 000 000 | Acquisition du logiciel de gestion SAGE | Entente directe | - | 15/04/2025 | 1 jour | 22/04/2024 | 07 jours |
| Chap.24-Art 244-Par.2441 | 11 | | 8 000 000 | Achat de matériel de bureau | Demande de cotation | 01/02/2025 | 08/02/2025 | 1 jour | 20/02/2024 | 30 jours |
| Chap.24-Art 244-Par.2444 | 12 | | 10 500 000 | Achat de mobilier de bureau | Demande de cotation | 01/02/2025 | 08/02/2025 | 1 jour | 20/02/2025 | 30 jours |
| **Total : 86 440 678 francs CFA HT, soit 102 000 000 francs CFA TTC** | | | | | | | | | | |
| **Projet de Résilience et de Compétitivité Agricole (PReCA)** | | | | | | | | | | |
| Chap.60-Art 604-Par.6041 | 13 | | 1 117 000 | Acquisition de consommables informatiques | Demande de cotation (marché à commande) | 15/05/2025 | 22/05/2025 | 1 jour | 05/06/2025 | 360 jours |
| **Total : 946 610 francs CFA HT, soit 1 117 000 francs CFA TTC** | | | | | | | | | | |
| **Projet Régional de Corridor Economique Lomé-Ouagadougou-Niamey (PCE-LON)** | | | | | | | | | | |
| Chap.60-Art 604-Par.6041 | 14 | | 1 215 000 | Acquisition de consommables informatiques | Demande de cotation (marché à commande) | 15/10/2025 | 22/10/2025 | 1 jour | 30/10/2025 | 360 jours |
| Chap.60-Art 604- Par.6047 | 15 | | 1 721 950 | Acquisition de fournitures de bureau | Demande de cotation (marché à commande) | 15/10/2025 | 22/10/2025 | 1 jour | 30/10/2025 | 360 jours |
| Chap.60-Art 605-Par.6053 | 16 | | 5 250 000 | Acquisition de carburant et lubrifiant | Entente directe  (marché à commande) | - | 15/01/2025 | 1 jour | 30/01/2025 | 360 jours |
| Chap.63-Art 632-Par.6324 | 17 | | 14 400 000 | Recrutement d’un expert en sauvegardes environ- nementales et sociales | Qualification de consultants | 10/01/2025 | 17/01/2025 | 1 jour | 01/02/2025 | 12 mois |
| **Total PCE-LON : 19 141 483 francs CFA HT, soit 22 586 950 francs CFA TTC** | | | | | | | | | | |
| **Programme de Résilience du Système Alimentaire en Afrique de l’Ouest, composante Burkina Faso (PRSA-BF)** | | | | | | | | | | |
| Chap.60-Art 604-Par.6041 | 18 | | 2 800 000 | Acquisition de consommables informatiques | Demande de cotation (marché à commande) | 10/02/2025 | 17/02/2025 | 1 jour | 27/02/2025 | 360 jours |
| Chap.60-Art 604- Par.6047 | 19 | | 4 200 000 | Acquisition de fournitures de bureau | Demande de cotation (marché à commande) | 10/02/2025 | 17/02/2025 | 1 jour | 27/02/2025 | 360 jours |
| Chap.60-Art 605-Par.6053 | 20 | | 13 000 000 | Acquisition de carburant et lubrifiant | Entente directe | - | 17/02/2025 | 1 jour | 27/02/2025 | 360 jours |
| Chap.60-Art 605-Par.6056 | 21 | | 1 800 000 | Achat de petit matériel et outillage | Demande de cotation | 20/05/2025 | 27/05/2025 | 1 jour | 10/06/2025 | 15 jours |
| Chap.62-Art 625-Par.6251 | 22 | | 3 000 000 | Entretien et réparation des véhicules | Demande de cotation (marché à commande) | 05/04/2025 | 12/04/2025 | 1 jour | 25/04/2025 | 360 jours |
| 23 | | 3 000 000 | Assurance des véhicules | Entente directe | 01/04/2025 | 07/04/2025 | 1 jour | 20/04/2025 | 360 jours |
| Chap.63-Art 632-Par.6324 | 24 | | 14 400 000 | recrutement d’un ingénieur en génie rural | Qualification de consultant | 05/02/2025 | 12/02/2025 | 1 jour | 01/03/2024 | 12 mois |
| 25 | | 57 000 000 | recrutement de 05 techniciens supérieurs en génie rural | Qualification de consultant | 05/02/2025 | 12/02/2025 | 1 jour | 01/03/2024 | 12 mois |
| 26 | | 12 600 000 | recrutement d’un chargé des Sauvegardes Environnementales et Sociales | Qualification de consultant | 05/02/2025 | 12/02/2025 | 1 jour | 01/03/2024 | 12 mois |
| Chap.24-Art 245-Par.2441 | 27 | | 4 000 000 | Achat de matériel de bureau | Demande de cotation | 01/03/2025 | 07/03/2025 | 1 jour | 20/03/2025 | 15 jours |
| Chap.24-Art 245-Par.2442 | 28 | | 7 600 000 | Achat de matériel informatique | Demande de cotation | 01/03/2025 | 07/03/2025 | 1 jour | 20/03/2025 | 15 jours |
| Chap.24-Art 245-Par.2443 | 29 | | 4 000 000 | Achat de mobilier de bureau | Demande de cotation | 01/03/2025 | 07/03/2025 | 1 jour | 20/03/2025 | 15 jours |
| Chap.24-Art 245-Par.2451 | 30 | | 36 000 000 | Acquisition d’un véhicule 4X4 | Demande de cotation | 05/02/2025 | 12/02/2025 | 1 jour | 20/02/2025 | 60 jours |
|  | **Total PRSA : 138 474 576 francs CFA HT, soit 163 400 000 francs CFA TTC** | | | | | | | | | |
| **Projet Communautaire de Relèvement et de Stabilisation du Sahel (PCRSS)** | | | | | | | | | | |
| Chap.60-Art 604-Par.6041 | 31 | | 1 142 857 | Acquisition de consommables informatiques | Demande de cotation (marché à commande) | 05/07/2025 | 12/07/2025 | 1 jour | 20/07/2025 | 60 jours |
| Chap.60-Art 604- Par.6047 | 32 | | 1 714 286 | Acquisition de fournitures de bureau | Demande de cotation (marché à commande) | 05/07/2025 | 12/07/2025 | 1 jour | 20/07/2025 | 60 jours |
| Chap.60-Art 605-Par.6053 | 33 | | 12 257 150 | Acquisition de carburant | Entente directe | - | 20/01/2025 | 1 jour | 01/02/2025 | 60 jours |
| Chap.60-Art 605-Par.6056 | 34 | | 1 500 000 | Achat de petit matériel et outillage | Demande de cotation | 05/03/2025 | 12/03/2025 | 1 jour | 20/03/2025 | 15 jours |
| Chap.62-Art 625-Par.6251 | 35 | | 1 000 000 | Entretien et réparation des véhicules | Demande de cotation (marché à commande) | 05/07/2024 | 12/07/2025 | 1 jour | 20/07/2025 | 60 jours |
| 36 | | 450 000 | Assurance des véhicules | Entente directe | 20/07/2025 | 27/07/2025 | 1 jour | 05/08/2025 | 12 mois |
| Chap.63-Art 632-Par.6324 | 37 | | 36 000 000 | recrutement d’experts (ingénieur en génie rural, technicien supérieur en génie rural, chargé des sauvegardes sociales, chargé des sauvegardes environnementales) | Qualification de consultant | 15/08/2025 | 01/09/2025 | 1 jour | 01/10/2025 | 12 mois |
| Chap.63-Art 637-Par.6371 | 38 | | 5 000 000 | Nettoyage des locaux | Demande de cotation (marché à commande) | 15/12/2024 | 22/12/2024 | 1 jour | 01/01/2025 | 360 jours |
| Chap.21- | 39 | | 3 000 000 | Acquisition d’un logiciel et renouvellement des licences Sage Ligne 100 | Entente directe | - | 17/08/2025 | 1 jour | 01/09/2025 | 60 jours |
| Chap.24-Art 244 | 40 | | 5 000 000 | Acquisition de matériel informatique | Demande de cotation | 15/08/2025 | 22/08/2025 | 1 jour | 01/09/2025 | 60 jours |
| 41 | | 4 000 000 | Acquisition de matériel et mobilier de bureau | Demande de cotation | 15/08/2025 | 22/08/2025 | 1 jour | 01/09/2025 | 60 jours |
| **Total PCRSS : 60 223 977 francs CFA HT, soit 71 064 293** **francs CFA TTC** | | | | | | | | | | |
|  | | **Total (PUDTR+PReCA+PCE-LON+PRSA+PCRSS) : 305 227 325 francs CFA HT, soit 360 168 243 francs CFA TTC** | | | | | | | | |
|  | | **TOTAL GENERAL: 41 010 067 602 francs CFA HT, soit 48 391 879 770 francs CFA TTC** | | | | | | | | |

**Ouagadougou, le…………………………………………**

**Le Directeur Général**

**Issaka COMPAORE**